# DOCUMENT DE CONCEPTION

Système d'automatisation de génération

de rapports comptables mensuels

| Projet | Automatisation rapports comptables - 2BN CONSULTING |
| --- | --- |
| Document | Spécifications techniques et architecture |
| Date | 16 octobre 2025 |
| Version | 1.0 |

# 1. Introduction

## 1.1 Objectif du document

Ce document présente la conception technique détaillée du système d'automatisation de génération de rapports comptables mensuels. Il décrit l'architecture du système, les modules à développer, les flux de données, les choix technologiques et les spécifications d'implémentation.

## 1.2 Public visé

- Équipe de développement : pour l'implémentation du système

- Chef de projet : pour le suivi et la validation

- Client : pour la validation de l'approche technique

- Équipe de maintenance : pour les évolutions futures

## 1.3 Rappel du contexte

Le cabinet 2BN CONSULTING génère manuellement des rapports comptables mensuels en exportant les données depuis Sage (format TXT), en les traitant dans Excel, puis en créant un rapport PowerPoint. Ce processus prend actuellement 1 à 2 jours par rapport et nécessite une automatisation complète pour réduire ce temps à environ 1 heure.

# 2. Architecture globale du système

## 2.1 Vue d'ensemble

Le système est conçu selon une architecture modulaire en 4 couches principales :

| Couche | Description |
| --- | --- |
| 1. Interface | Gère l'interaction avec l'utilisateur (sélection fichier, saisie commentaires, visualisation progression) |
| 2. Traitement | Contient la logique métier (parsing, calculs, transformations de données) |
| 3. Génération | Produit les fichiers de sortie (Excel, PowerPoint) |
| 4. Utilitaires | Services transverses (logging, gestion erreurs, configuration) |

## 2.2 Flux de données principal

Étape 1 : Acquisition des données

Fichier TXT (Grand Livre Sage) → Module Parser → DataFrame Pandas

Étape 2 : Traitement et enrichissement

DataFrame brut → Nettoyage → Calculs agrégés → Balance → Synthèses

Étape 3 : Génération Excel

DataFrames transformés → Module Excel → Fichier .xlsx (multiples feuilles avec formules)

Étape 4 : Saisie manuelle

Interface Tkinter → Événements significatifs + Commentaires → Fichier JSON temporaire

Étape 5 : Génération PowerPoint

Template PPTX + Données Excel + Commentaires → Module PowerPoint → Rapport final .pptx

# 3. Modélisation des données

## 3.1 Structure du fichier d'entrée (TXT Sage)

| Colonne | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| N°C | Integer (8 chiffres) | Numéro de compte comptable |
| DATES | Date (DDMMYY) | Date de l'écriture comptable |
| CJ | String (3-5 car.) | Code journal (BQE, OD, RAN, etc.) |
| N°P | String | Numéro de pièce comptable |
| LIBELLES | String (libre) | Libellé de l'écriture |
| LETRES | String (1 car.) ¦ null | Lettrage comptable (optionnel) |
| D | Float ¦ null | Montant au débit |
| C | Float ¦ null | Montant au crédit |
| SOLDE | Float | Solde progressif du compte |

Caractéristiques du fichier :

- Format : TXT délimité par tabulations

- Encodage : ISO-8859-1 (Latin-1)

- Fin de ligne : CRLF (Windows)

- En-tête : présente (ligne 1)

## 3.2 Modèle de données intermédiaire

Après parsing, les données sont stockées dans un DataFrame Pandas avec le schéma suivant :

compte: int64

date: datetime64[ns]

journal: string

piece: string

libelle: string

lettrage: string (nullable)

debit: float64 (nullable)

credit: float64 (nullable)

solde: float64

## 3.3 Structure des fichiers de sortie

### 3.3.1 Fichier Excel

| Feuille | Contenu |
| --- | --- |
| GL BI SEP | Grand Livre complet avec toutes les écritures |
| BG BI SEP | Balance générale (agrégation par compte avec soldes débit/crédit) |
| BILAN SYNTH | Synthèse du bilan (Actif/Passif) avec formules référençant BG BI SEP |
| CR SYNTH | Compte de résultat synthétique (Charges/Produits) |
| SIG | Soldes Intermédiaires de Gestion (CA, VAE, EBE, etc.) |
| SUIVI ACTIVITE | Suivi mensuel de l'activité (évolution mois par mois) |

### 3.3.2 Fichier PowerPoint

| Slide | Contenu |
| --- | --- |
| 1 | Page de garde (titre + date - générée automatiquement) |
| 2 | Sommaire (date mise à jour automatiquement) |
| 3 | Objectif du rapport (statique) |
| 4 | Événements significatifs (saisie manuelle via interface) |
| 5-11 | Tableaux de données (images générées depuis Excel) |
| 12 | Décisions / Commentaires de conclusion (saisie manuelle) |
| 13-16 | Annexes (tableaux détaillés - images depuis Excel) |

# 4. Conception des modules

## 4.1 Module 1 : Parser Sage (sage_parser.py)

Responsabilités :

- Lire le fichier TXT avec gestion de l'encodage ISO-8859-1

- Parser les colonnes délimitées par tabulations

- Valider et nettoyer les données (types, valeurs nulles)

- Retourner un DataFrame Pandas structuré

Fonctions principales :

parse_sage_file(file_path: str) -> pd.DataFrame

Charge et parse le fichier TXT Sage complet

validate_data(df: pd.DataFrame) -> bool

Vérifie la cohérence des données (comptes valides, dates correctes, soldes)

clean_data(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame

Nettoie les données (suppression doublons, gestion valeurs manquantes)

Gestion des erreurs :

- FileNotFoundError : fichier inexistant

- UnicodeDecodeError : problème d'encodage

- ValueError : format de données incorrect

- DataValidationError : incohérence comptable

## 4.2 Module 2 : Processeur de données (data_processor.py)

Responsabilités :

- Calculer la balance générale (agrégation par compte)

- Générer les synthèses comptables (bilan, compte de résultat)

- Calculer les Soldes Intermédiaires de Gestion

- Préparer les données pour le suivi d'activité

Fonctions principales :

calculate_balance(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame

Agrège les écritures par compte et calcule les soldes

generate_bilan(balance: pd.DataFrame) -> dict

Extrait Actif et Passif depuis la balance

generate_compte_resultat(balance: pd.DataFrame) -> dict

Extrait Charges et Produits

calculate_sig(cr: dict) -> dict

Calcule CA, VAE, EBE, Résultat d'exploitation, Résultat net

## 4.3 Module 3 : Générateur Excel (excel_generator.py)

Responsabilités :

- Créer le fichier Excel multi-feuilles

- Insérer les données dans chaque feuille

- Appliquer le formatage (couleurs, bordures, alignements)

- Insérer les formules Excel pour les calculs dynamiques

Fonctions principales :

create_workbook() -> openpyxl.Workbook

Crée un nouveau classeur Excel

add_grand_livre_sheet(wb, df_gl)

Ajoute la feuille Grand Livre avec données complètes

add_balance_sheet(wb, df_balance)

Ajoute la feuille Balance

add_synthesis_sheets(wb, bilan, cr, sig)

Ajoute feuilles de synthèse avec formules

apply_formatting(ws)

Applique styles, couleurs, bordures à une feuille

save_workbook(wb, output_path: str)

Sauvegarde le fichier Excel

## 4.4 Module 4 : Interface utilisateur (ui_interface.py)

Responsabilités :

- Afficher une fenêtre graphique Tkinter

- Permettre la saisie des événements significatifs

- Permettre la saisie des commentaires de conclusion

- Sauvegarder les données saisies dans un fichier JSON temporaire

Structure de l'interface :

- Label : Instructions pour l'utilisateur

- Zone de texte 1 : Événements significatifs (multilignes, 5-10 lignes)

- Zone de texte 2 : Commentaires de conclusion (multilignes, 5-10 lignes)

- Bouton Valider : Sauvegarde et ferme l'interface

- Bouton Annuler : Ferme sans sauvegarder

Format JSON de sortie :

{

"date": "30/09/2025",

"evenements": "Texte saisi par utilisateur",

"commentaires": "Texte saisi par utilisateur"

}

## 4.5 Module 5 : Générateur PowerPoint (ppt_generator.py)

Responsabilités :

- Charger le template PowerPoint existant

- Mettre à jour la date sur page de garde et sommaire

- Insérer les événements significatifs sur slide 4

- Générer des images des tableaux Excel et les insérer

- Insérer les commentaires de conclusion

- Sauvegarder le rapport final

Fonctions principales :

load_template(template_path: str) -> Presentation

Charge le template PowerPoint

update_dates(prs, date: str)

Met à jour les dates sur slides 1 et 2

insert_text(prs, slide_idx: int, text: str)

Insère du texte sur une slide spécifique

excel_to_image(excel_path: str, sheet: str, range: str) -> Image

Convertit une plage Excel en image PNG

insert_image(prs, slide_idx: int, image: Image)

Insère une image sur une slide

save_presentation(prs, output_path: str)

Sauvegarde le PowerPoint final

# 5. Spécifications techniques

## 5.1 Stack technologique

| Composant | Technologie | Version / Justification |
| --- | --- | --- |
| Langage | Python | ≥ 3.8 - Riche écosystème data |
| Traitement données | pandas | ≥ 2.0 - Manipulation efficace de données tabulaires |
| Génération Excel | openpyxl | ≥ 3.1 - Lecture/écriture .xlsx avec formules |
| Génération PowerPoint | python-pptx | ≥ 0.6 - Manipulation fichiers .pptx |
| Interface graphique | tkinter | Standard library - Pas d'installation requise |
| Conversion Excel→Image | Pillow | ≥ 10.0 - Manipulation d'images |
| Logging | logging | Standard library - Traçabilité des opérations |

## 5.2 Structure du projet

rapport_comptable/

├── main.py                  # Point d'entrée principal

├── config.json             # Configuration (chemins, paramètres)

├── requirements.txt        # Dépendances Python

├── README.md               # Documentation utilisateur

│

├── modules/

│   ├── __init__.py

│   ├── sage_parser.py      # Module parsing Sage

│   ├── data_processor.py   # Module traitement données

│   ├── excel_generator.py  # Module génération Excel

│   ├── ppt_generator.py    # Module génération PowerPoint

│   └── ui_interface.py     # Module interface utilisateur

│

├── utils/

│   ├── __init__.py

│   ├── logger.py           # Configuration logging

│   ├── validators.py       # Fonctions de validation

│   └── exceptions.py       # Exceptions personnalisées

│

├── templates/

│   └── rapport_template.pptx  # Template PowerPoint

│

├── tests/

│   ├── test_parser.py

│   ├── test_processor.py

│   └── test_generators.py

│

└── docs/

├── guide_utilisateur.pdf

└── documentation_technique.pdf

## 5.3 Gestion des erreurs et logging

### 5.3.1 Hiérarchie des exceptions

RapportException (base)

├── ParsingError

│   ├── FileFormatError

│   └── EncodingError

├── DataValidationError

│   ├── InvalidAccountError

│   └── InvalidDateError

├── GenerationError

│   ├── ExcelGenerationError

│   └── PowerPointGenerationError

└── ConfigurationError

### 5.3.2 Niveaux de logging

| Niveau | Usage |
| --- | --- |
| DEBUG | Informations détaillées pour le débogage (valeurs intermédiaires, étapes de traitement) |
| INFO | Étapes importantes du traitement (fichier chargé, module lancé, fichier généré) |
| WARNING | Situations anormales mais non bloquantes (données manquantes avec valeurs par défaut) |
| ERROR | Erreurs bloquantes mais récupérables |
| CRITICAL | Erreurs fatales empêchant l'exécution complète du programme |

Fichiers de logs :

- rapport_{date}.log : logs de chaque exécution

- rapport_errors.log : agrégation des erreurs uniquement

## 5.4 Tests et validation

Stratégie de tests :

### Tests unitaires

- Chaque fonction de module testée individuellement

- Couverture de code visée : > 80%

- Framework : pytest

### Tests d'intégration

- Test du flux complet : TXT → Excel → PowerPoint

- Validation de la cohérence des données entre modules

### Tests de performance

| Volume | Temps max | Critère de réussite |
| --- | --- | --- |
| 100 lignes | 30 secondes | Temps total < 1 minute |
| 1 000 lignes | 2 minutes | Temps total < 3 minutes |
| 20 000 lignes | 15 minutes | Temps total < 20 minutes |

# 6. Plan de développement

## 6.1 Ordre d'implémentation

- Phase 1 (Jours 1-2) : Infrastructure de base

- Structure du projet, configuration, logging, gestion erreurs

- Phase 2 (Jour 3) : Module Parser

- Parsing TXT, validation, nettoyage → tests unitaires

- Phase 3 (Jour 4) : Module Processeur de données

- Balance, synthèses comptables, SIG → tests unitaires

- Phase 4 (Jour 5) : Module Excel Generator

- Création classeur, insertion données, formules, formatage

- Phase 5 (Jour 6) : Module Interface UI

- Interface Tkinter, saisie commentaires, sauvegarde JSON

- Phase 6 (Jour 7) : Module PowerPoint Generator

- Manipulation template, insertion texte/images, génération finale

- Phase 7 (Jours 8-9) : Tests et intégration

- Tests d'intégration, tests de performance, correction bugs

- Phase 8 (Jour 10) : Documentation et livraison

- Documentation utilisateur/technique, formation, déploiement

## 6.2 Livrables intermédiaires

| Jour | Livrable |
| --- | --- |
| J5 | MVP : Parsing TXT → Génération Excel fonctionnelle (sans PowerPoint) |
| J7 | Solution complète : TXT → Excel → PowerPoint (version alpha) |
| J10 | Version finale : Solution complète testée + documentation + formation |

# 7. Conclusion

Ce document de conception technique décrit l'architecture complète du système d'automatisation de génération de rapports comptables. L'approche modulaire retenue garantit la maintenabilité, l'évolutivité et la testabilité de la solution.

Les choix technologiques (Python, pandas, openpyxl, python-pptx) sont adaptés aux besoins et garantissent des performances optimales même avec des volumes importants de données (jusqu'à 20 000 lignes).

Le planning de développement sur 10 jours est ambitieux mais réaliste grâce à la clarté des spécifications et à la modularité de l'architecture. Les livrables intermédiaires permettront des validations progressives et des ajustements si nécessaire.

La stratégie de tests (unitaires, intégration, performance) et le système de logging robuste assurent la qualité et la fiabilité de la solution finale.